# <KIOSQU>

# RENCANA IMPLEMENTASI

Versi <1.0>

<12/01/2025>

# RIWAYAT VERSI

[Berikan informasi tentang bagaimana pengembangan dan distribusi Rencana Pelaksanaan Proyek dikendalikan dan dilacak. Gunakan tabel di bawah ini untuk memberikan nomor versi, penulis yang mengimplementasikan versi, tanggal versi, nama orang yang menyetujui versi, tanggal versi tertentu disetujui, dan deskripsi singkat tentang alasan pembuatan versi yang direvisi. Versi: kapan.]

| No Versi | Diimplementasi Oleh | Tanggal Revisi | Disetujui Oleh | Tanggal Disetujui | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Kelompok 5 | 12/05/2025 | Ratna Wulandari | 12/07/2025 | <alasan> |

.

Table of Contents

1	Introduction	6

1.1 Purpose	6

1.2 System Overview	6

1.2.1 System Description	6

1.2.2 Assumptions and Constraints	6

1.2.3 System Organization	6

1.3 Glossary	6

2 Management Overview	6

2.1 Description of Implementation	6

2.2 Points-of-Contact	7

2.3 Major Tasks	7

2.4 Implementation Schedule	8

2.5 Security and Privacy	8

2.5.1 System Security Features	8

2.5.2 Security Set Up During Implementation	9

3 Implementation Support	9

3.1 Hardware, Software, Facilities, and Materials	9

3.1.1 Hardware	9

3.1.2 Software	9

3.1.3 Facilities	10

3.1.4 Materials	10

3.2 Documentation	10

3.3 Personnel	10

3.3.1 Staffing Requirements	10

3.3.2 Training of Implementation Staff	11

3.4 Outstanding Issues	11

3.5 Implementation Impact	11

3.6 Performance Monitoring	12

3.7 Configuration Management Interface	12

4 Implementation Requirements By Site	12

4.1 Site Name or Identification for Site X	12

4.1.1 Site Requirements	12

4.1.2 Site Implementation Details	13

4.1.3 Risks and Contingencies	14

4.1.4 Implementation Verification and Validation	14

4.2 Acceptance Criteria	14

APPENDIX A: Project Implementation Plan Approval	15

APPENDIX B: REFERENCES	16

APPENDIX C: KEY TERMS	17

APPENDIX D: System Hardware Inventory	18

APPENDIX E:  System Software Inventory	19

# PENDAHULUAN

## 1.1 Tujuan

Projek KiosQu akan dimulai untuk dilakukan coding pada tanggal 24 November 2025 dalam kurun waktu 3 minggu – 4 minggu. Perencanaan implementasi coding ini mundur pelaksanaan nya sesuai dengan Software Requirment Specification (SRS) bahwa pelaksanaan di mulai 17 November 2025, kemunduran terjadi karena adanya revisi dalam Prototype. Tujuan dari proyek ini membuat aplikasi sesuai dengan desain dan spesifikasi sudah di tentukan pada Software Design Document (SDD).

## 1.2 Gambaran Sistem

Fitur-fitur yang akan diimplementasikan terbagi menjadi beberapa fitur utama yang berisi tampilan-tampilan:

1. Page utama website

Menampilkan daftar kios yang dapat disewa di KiosQu, termasuk foto, nama kios, alamat, dan harga sewa. Dan menyediakan tombol untuk berpindah ke halaman login.

2. Page Login

Halaman ini menjadi akses awal masuk ke sistem. Pengguna memasukkan username dan password, lalu menekan “Sign In”. Jika autentikasi berhasil, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai perannya.

3. Page SignUp

Halaman ini usher yang akan menjadi calon penyewa diminta untuk pembuatan akun dengan mengisi fullname, email, dan password untuk dapat login dan melakukan penyewaan

4. Page Admin (ada beberapa fitur yaitu: dashboard, informasi kios, tambah kios, pengaturan dan logout)

Halaman ini hanya dapat diakses oleh user admin. Admin dapat melihat setiap data kios berisi foto, nama kios, alamat, harga sewa dan juga dapat menambahkan langsung kios jika ada kios yang baru ataupun mengedit kios yang lama.

5. Page Penyewa dan Calon Penyewa (ada beberapa fitur yaitu: informasi kios, pembayaran, pengaturan dan logout)

Halaman ini dapat diakses oleh user yang sudah memiliki akun, jika sudah user dapat melihat berbagai informasi pada kios dan juga melakukan pembayaran untuk menyewa dengan melakukan direct langsung ke WA Owner atau Admin.

1.2.1 Deskripsi Sistem

Sistem menggunakan database relasional MySQL yang menyimpan informasi utama berikut tabel-tabel nya:

| Tabel | Fungsi | Atribut Utama |
| --- | --- | --- |
| Admin | Menyimpan data pengguna admin | id_admin, username, password |
| Kios | Menyimpan informasi setiap kios | id_kios, lokasi, ukuran, harga, status |
| Penyewa | Menyimpan data penyewa | id_penyewa, nama, kontak, tgl_mulai, tgl_akhir |

Dengan mempunyai atribut-atribut sebagai berikut:

| Atribut | Tipe Data | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| harga | INT | Harga sewa perbulan |
| id_kios | INT | Identitas unik setiap kios |
| id_penyewa | INT | Identitas penyewa |
| kontak | VARCHAR(50) | Nomor telepon atau WhatsApp penyewa |
| lokasi | VARCHAR(100) | Lokasi fisik kios |
| nama | VARCHAR(100) | Nama lengkap penyewa |
| periode | VARCHAR(20) | Bulan dan tahun |
| status | ENUM('tersedia','disewa') | Status ketersediaan kios |
| tanggal | DATE | Tanggal transaksi pembayaran |
| tgl_akhir | DATE | Tanggal berakhirnya sewa |
| tgl_mulai | DATE | Tanggal mulai sewa |
| ukuran | VARCHAR(50) | Ukuran kios |

### 1.2.2 Batasan dan Asumsi

Bagian ini menjelaskan berbagai asumsi dan batasan yang memengaruhi proses pengembangan serta pelaksanaan dokumen implementasi proyek KiosQu. Asumsi dan kendala ini perlu dipahami sejak awal karena akan menentukan bagaimana sistem dirancang, dibangun, dan dijalankan hingga siap digunakan.

Adapun aspek-aspek utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi asumsi dan kendala tersebut meliputi:

- Jadwal

Implementasi proyek KiosQu sepenuhnya mengikuti jadwal yang ditetapkan pada Project Charter, di mana seluruh fase implementasi harus diselesaikan dalam rentang waktu yang telah disepakati. Jadwal ini menjadi batasan utama karena setiap tahapan—mulai dari persiapan infrastruktur, deployment sistem, migrasi data, pengujian, pelatihan, hingga Go-Live—harus berjalan dalam durasi tertentu untuk menjaga kesinambungan antara aktivitas teknis dan operasional pemilik kios.

Durasi implementasi tidak dapat diperpanjang tanpa persetujuan sponsor proyek, sehingga setiap keterlambatan dalam penyediaan data, keputusan, atau akses terhadap hosting akan memberikan dampak langsung pada kegiatan selanjutnya. Tim implementasi wajib menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan dengan timeline yang tersedia agar tidak terjadi penundaan pada fase Go-Live sesuai target operasional bisnis.

Dengan demikian, jadwal menjadi batasan fundamental yang menuntut disiplin koordinasi dan kecepatan penyelesaian dari seluruh pihak yang terlibat.

- Anggaran

Proyek KiosQu dijalankan dengan skema biaya yang terbatas dan telah ditetapkan sejak awal oleh pemilik kios sebagaimana tercantum dalam Project Charter. Seluruh pengeluaran seperti pembelian hosting, domain, perangkat lunak pendukung, serta biaya tenaga pengembang harus mengikuti batas anggaran yang tersedia.

Karena sistem ini dikembangkan sebagai solusi digital untuk usaha kecil–menengah, maka pendekatan yang digunakan adalah memaksimalkan teknologi yang ekonomis namun tetap berkualitas, seperti shared hosting dan sumber daya perangkat lunak open-source.

Keterbatasan anggaran juga membentuk cakupan implementasi, yang menandai bahwa fitur-fitur lanjutan seperti integrasi payment gateway, sistem notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp API resmi, atau sistem multi-user dengan granularitas akses tinggi belum termasuk ke dalam versi awal implementasi.

Dengan demikian, anggaran menjadi batasan sekaligus penentu ruang lingkup (scope boundary) dalam pengembangan dan implementasi.

- Ketersediaan sumber daya dan keahlian.

Proses implementasi juga dibatasi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi teknis yang terlibat. Pada proyek KiosQu, jumlah personel pengembang terbatas dan masing-masing memiliki peran khusus seperti yang tercantum dalam Project Charter (Project Manager, System Analyst, Developer, dan UI/UX Designer).

Ketersediaan waktu dari personel tersebut, bersama kompetensi mereka dalam pengembangan web, analisis sistem, pengujian, serta konfigurasi hosting, menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran implementasi.

Di sisi pemilik kios, tingkat literasi digital admin juga menjadi asumsi penting. Admin diasumsikan mampu mengoperasikan browser, menginput data, membaca laporan digital, serta menjalankan dashboard secara mandiri. Jika terjadi keterbatasan kompetensi, maka pelatihan harus dilakukan dengan porsi lebih besar dan durasi lebih lama.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa implementasi sangat bergantung pada kesiapan tenaga ahli yang tersedia pada waktu yang tepat.

- Perangkat lunak dan teknologi lain untuk digunakan kembali atau dibeli,

Batasan yang terkait dengan antarmuka produk.

Implementasi KiosQu membutuhkan penggunaan beberapa perangkat lunak dan teknologi, baik yang diambil dari sumber open-source maupun yang harus disediakan secara komersial. Namun untuk menjaga efisiensi anggaran, model implementasi memprioritaskan teknologi berbasis open-source atau layanan hosting murah yang telah memenuhi kebutuhan fungsional sistem.

Berikut perangkat lunak yang digunakan:

  - PHP (backend) — open-source

  - MySQL Database — open-source

  - phpMyAdmin — digunakan untuk administrasi database

  - Hosting dan domain — dibeli sesuai kebutuhan

  - Browser modern (Chrome/Edge) — perangkat akses pengguna

  - Integrasi WhatsApp click-to-chat — digunakan kembali tanpa biaya API

Teknologi komersial seperti server cloud skala besar, API WhatsApp Business resmi, atau layanan otentikasi cloud belum digunakan pada tahap awal implementasi karena keterbatasan anggaran dan fokus pengembangan.

Dengan demikian, perangkat lunak yang digunakan merupakan kombinasi antara komponen bebas biaya dan komponen berlangganan minimal untuk mendukung operasional sistem.

### 1.2.3 Organisasi Sistem

Organisasi sistem Website Penyewaan Kios “KiosQu” mencakup struktur komponen utama yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem secara utuh, meliputi arsitektur aplikasi, lingkungan perangkat lunak, serta hubungan antar modul yang mendukung proses bisnis penyewaan kios.

Struktur sistem didasarkan pada Arsitektur Client-Server yang terdiri dari tiga lapisan utama (Three-Tier Architecture) untuk memastikan pengelolaan data terpusat, skalabilitas, dan pemisahan tugas yang jelas antara presentasi, logika, dan penyimpanan data.

- Lapisan Klien (Client / Front-End)

- Bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna (UI) yang interaktif dan responsif di web browser pengguna.

- Teknologi: HTML, CSS, dan JavaScript.

- Fungsi: Menerima input dari pengguna (Admin dan Calon Penyewa) dan mengirimkan permintaan (HTTP request) ke Server.

- Lapisan Server (Back-End)

- Menjadi pusat logika bisnis sistem, dikembangkan menggunakan PHP.

- Fungsi: Menangani autentikasi Login Admin , memproses logika CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk data Kios dan Penyewa , mencatat transaksi pembayaran , dan mengelola integrasi sederhana dengan tautan WhatsApp untuk pemesanan.

- Server juga menjadi penghubung utama antara Client dan Database.

- Lapisan Basis Data (Database Server)

- Menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data terpusat.

- Fungsi: Menyimpan seluruh data sistem, termasuk data Admin, Kios, Penyewa, dan catatan transaksi pembayaran.

Sistem didekomposisi menjadi modul-modul utama yang saling terhubung (Login, Manajemen Kios, Manajemen Penyewa, Pencatatan Pembayaran, dan Logout), yang memfasilitasi implementasi secara modular, meminimalkan risiko, dan memudahkan pemeliharaan sistem di masa mendatang.

## 1.3 Glosarium

Daftar istilah dan singkatan yang digunakan dalam dokumen Rencana Implementasi Website Penyewaan Kios “KiosQu”.

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| KiosQu | Nama sistem penyewaan kios berbasis web |
| Admin | Pemilik atau pengelola kios |
| Penyewa | Pengguna yang menyewa kios |
| SRS | Software Requirements Specification. Dokumen yang menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem |
| SDD | Software Design Document. Dokumen yang berisi rancangan teknis sistem, termasuk arsitektur, data, dan desain antarmuka |
| CRUD | Singkatan dari "Create, Read, Update, Delete"; operasi dasar yang dapat dilakukan pada data |
| MTBF | Mean Time Between Failures. Rata-rata waktu antar kerusakan system |
| MTTR | Mean Time To Repair. Rata-rata waktu perbaikan system |
| UI/UX | User Interface/User Experience. Mengacu pada antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna secara keseluruhan saat menggunakan system |
| DBMS | Database Management System. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data, dalam hal ini MySQL. |

# 2.  Gambaran Umum Manajemen

Pelaksanaan implementasi sistem Website KiosQu dikelola dengan pendekatan alih sistem langsung (Direct Cutover) ke lingkungan cloud hosting. Pendekatan ini dipilih agar proses perpindahan dari pencatatan manual ke sistem digital berlangsung singkat dan seluruh fungsi sistem dapat langsung digunakan secara bersamaan.

Dalam metode ini, sistem tidak diaktifkan secara bertahap per modul, melainkan disiapkan secara menyeluruh terlebih dahulu. Tim pengembang memusatkan perhatian pada kesiapan server cloud dan kelengkapan data sebelum website dibuka untuk digunakan secara operasional. Dengan demikian, risiko ketidaksinkronan antar modul dapat diminimalkan sejak awal.

Manajemen proyek menempatkan kesiapan infrastruktur hosting sebagai prioritas utama. Setelah lingkungan server dinyatakan siap, proses dilanjutkan dengan pengunggahan aplikasi dan penyesuaian koneksi basis data. Seluruh aktivitas implementasi dikelompokkan ke dalam beberapa tahapan kerja berikut:

- Penyiapan Lingkungan Hosting
Meliputi pendaftaran akun pada layanan InfinityFree, pengaturan subdomain, serta aktivasi panel kontrol (VistaPanel) sebagai media pengelolaan aplikasi dan basis data.

- Penyiapan dan Migrasi Basis Data
Pembuatan database MySQL pada server cloud dan impor struktur tabel dari berkas awal (tako.sql) agar sistem siap menerima data transaksi.

- Deploy Aplikasi (Frontend dan Backend)
Pengunggahan seluruh file aplikasi website, termasuk skrip PHP, file tampilan (CSS dan JavaScript), serta aset pendukung ke direktori publik server.

- Konfigurasi Koneksi Aplikasi
Penyesuaian berkas konfigurasi koneksi sistem agar aplikasi dapat terhubung dengan basis data cloud secara normal tanpa error.

- Finalisasi Aset dan Keamanan Sistem
Pengunggahan foto menu, pengaturan hak akses file yang aman, serta aktivasi protokol keamanan HTTPS (SSL) untuk melindungi pertukaran data.

Setiap tahapan di atas wajib melalui proses pengecekan koneksi dan uji fungsi internal oleh tim teknis. Tahap berikutnya hanya dapat dilanjutkan apabila tahap sebelumnya telah dinyatakan berjalan stabil, sehingga sistem yang dihasilkan siap digunakan oleh pengguna tanpa gangguan berarti.

## 2.1 Deskripsi Implementasi

Implementasi sistem KiosQu dilakukan dengan pendekatan metodologis yang disusun secara bertahap dan mengacu pada praktik terbaik manajemen proyek teknologi informasi. Tahapan implementasi tidak hanya mencakup aspek teknis seperti pemasangan sistem dan konfigurasi hosting, tetapi juga mencakup aspek non-teknis seperti koordinasi dengan pemilik bisnis, penyediaan dokumentasi, kesiapan operasional admin, dan pengujian menyeluruh.

Implementasi dimulai dengan persiapan infrastruktur, yaitu memastikan bahwa domain, hosting, database server, dan sertifikat keamanan SSL telah aktif dan siap digunakan. Setelah lingkungan hosting siap, dilakukan proses deployment aplikasi, yaitu mengunggah file aplikasi ke server, melakukan penyesuaian konfigurasi, dan memastikan bahwa sistem dapat berjalan tanpa kendala.

Selanjutnya, dilakukan migrasi data, terutama jika pemilik kios memiliki data terdahulu seperti daftar penyewa, masa kontrak, atau catatan pembayaran lama. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari inkonsistensi data. Migrasi diikuti dengan pengujian sistem, yang terdiri dari uji fungsi, uji performa ringan, uji tampilan, serta uji aksesibilitas.

Jika sistem telah memenuhi standar kualitas, tahap berikutnya adalah pelatihan pengguna (User Training). Admin diajarkan cara menggunakan dashboard dengan benar, termasuk menginput data baru, memperbarui status kios, mencatat pembayaran, menghasilkan laporan, serta menangani kesalahan dasar.

Tahap terakhir adalah Go-Live, yaitu mengaktifkan sistem untuk digunakan dalam operasional harian. Selama 7 hari setelah Go-Live, dilakukan fase Hypercare, yaitu pemantauan intensif oleh tim pengembang untuk memastikan tidak ada gangguan dan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

## 2.2 Kontak

Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. Oleh karena itu, struktur kontak implementasi disusun untuk memberikan kejelasan mengenai peran, tanggung jawab, dan jalur komunikasi selama proses pelaksanaan. Seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi KiosQu tercantum dalam Project Charter.

Sponsor Proyek, yaitu pemilik kios, berperan sebagai pengambil keputusan utama yang menyetujui jadwal implementasi, ruang lingkup, serta hasil akhir sistem. Project Manager bertanggung jawab mengarahkan jalannya implementasi, memastikan setiap tahapan dilakukan sesuai rencana. System Analyst berperan sebagai penghubung antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan teknis, memastikan bahwa sistem dapat menjawab kebutuhan operasional pemilik kios.

Di sisi teknis, terdapat Developer, Database Administrator, dan UI/UX Designer yang menangani aspek konfigurasi hosting, penyesuaian tampilan, dan pemeliharaan struktur data. Sementara itu, Quality Assurance memastikan sistem bebas dari error kritis sebelum digunakan oleh pengguna.

Struktur kontak implementasi ini memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul dapat segera ditangani oleh pihak yang tepat tanpa menimbulkan keterlambatan dalam proses implementasi.

| Role | Nama | No Kontak |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Ratih Anggreani Puspawerdi | 081240405293 |
| System Analyst | Salvius Willyandra | 089652065130 |
| Designer | Maulina Muslimah Martin | 085782742307 |
| Programmer | Anderson Randy Scipio | 085159588715 |
| Sponsor | Ratna Wulandari | 081388776125 |
| Trainer | Maulina Muslimah Martin | 085782742307 |

Table 2.2 Kontak

## 2.3 Tugas Utama

Tugas-tugas utama dalam implementasi sistem Website Penyewaan Kios "KiosQu" diorganisasikan ke dalam fase-fase logis, mulai dari persiapan lingkungan teknis hingga peluncuran dan pengujian akhir.

2.3.1 Persiapan Lingkungan dan Basis Data

1. Instalasi dan Konfigurasi Lingkungan Server:

- Mengatur dan mengkonfigurasi cloud hosting sebagai server produksi.

- Memastikan instalasi Web Server (Apache) dan Bahasa Pemrograman (PHP) berjalan dengan stabil.

2. Implementasi Struktur Basis Data:

- Membuat Database menggunakan MySQL.

- Membuat empat tabel utama: Admin, Kios, Penyewa, dan Pembayaran dengan atribut yang sesuai dengan Kamus Data.

2.3.2 Pengembangan Modul Inti

1. Pengembangan Modul Otentikasi:

- Mengembangkan fungsi Login dan Logout untuk Admin, termasuk proses verifikasi username dan password terhadap tabel Admin.

- Menerapkan manajemen sesi (session management) untuk mengamankan akses ke dashboard Admin.

2. Implementasi Antarmuka Pengguna Dasar (Front-End):

- Merancang halaman utama yang menampilkan katalog kios yang tersedia dan responsif di berbagai perangkat (PC dan smartphone).

2.3.3 Implementasi Modul Bisnis Fungsional

1. Modul Manajemen Kios (CRUD Kios):

- Mengembangkan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data kios (lokasi, ukuran, harga) yang disimpan dalam tabel Kios.

- Memastikan perubahan status ketersediaan kios dapat dilakukan secara real-time.

2. Modul Manajemen Penyewa:

- Mengimplementasikan formulir input untuk mencatat data penyewa baru (nama, kontak, periode penyewaan) ke dalam tabel Penyewa.

- Membuat logika yang secara otomatis mengubah status kios dari 'tersedia' menjadi 'disewa' pada tabel Kios saat penyewa ditambahkan.

3. Modul Pencatatan Pembayaran:

- Mengembangkan fungsi untuk Admin guna mencatat data pembayaran (nominal, tanggal transaksi, status) ke dalam tabel Pembayaran.

- Membuat tampilan laporan pembayaran berdasarkan periode tertentu.

4. Modul Pemesanan Online (Integrasi WhatsApp):

- Mengimplementasikan fungsi di mana Calon Penyewa dapat memilih kios dan mengaktifkan tombol “Pesan via WhatsApp”.

- Membuat script yang secara otomatis menghasilkan pesan berisi detail kios yang dipilih untuk dikirimkan ke Admin.

2.3.4 Pengujian dan Penyebaran

1. Pengujian Fungsional (Unit Testing):

- Menguji setiap fungsi CRUD, Login, dan pencatatan pembayaran untuk memastikan semua fitur berjalan tanpa error.

2. Pengujian Non-Fungsional:

- Menguji usability sistem untuk memastikan antarmuka sederhana dan intuitif.

- Menguji kinerja sistem untuk memastikan waktu respons halaman maksimal 5 detik.

- Menguji skalabilitas untuk memastikan sistem dapat menangani minimal 100 permintaan pengguna secara bersamaan.

3. Peluncuran Sistem (Deployment):

- Memindahkan seluruh kode aplikasi ke lingkungan produksi (cloud hosting).

- Melakukan uji coba akhir (System Integration Testing) pada lingkungan produksi untuk memastikan aksesibilitas dan stabilitas.

4. Dokumentasi dan Serah Terima:

- Menyusun User Manual dan dokumentasi teknis akhir.

- Memberikan pelatihan kepada Admin terkait penggunaan seluruh fitur dan pengelolaan data.

## 2.4 Jadwal Implementasi

## 2.5 Keamanan dan Privasi

Subbagian ini menjelaskan penerapan aspek keamanan dan privasi pada sistem Website KiosQu yang berjalan di lingkungan cloud hosting, dengan tujuan melindungi data transaksi dan informasi operasional dari akses yang tidak sah. Sistem membatasi akses menggunakan akun dan kata sandi, menerapkan koneksi aman saat pertukaran data, serta menyimpan seluruh data transaksi secara terpusat di server sehingga tidak tersimpan permanen pada perangkat kasir.

### 2.5.1 Fitur Keamanan Sistem

Sistem KiosQu dibekali dengan beberapa fitur keamanan utama untuk melindungi data penyewaan dan informasi pengguna, yaitu:

- Autentikasi User (Login System): Setiap admin wajib melakukan login menggunakan username dan password yang valid sebelum bisa masuk ke dashboard. Data login ini akan dicocokkan dengan tabel Admin di database MySQL.

- Session Management: Saat admin logout, server akan langsung menghapus sesi login tersebut. Hal ini penting supaya akun tidak bisa diakses orang lain lewat browser yang sama tanpa login ulang.

- Pemisahan Hak Akses (Role Access): Sistem membedakan akses antara Admin, Penyewa, dan Calon Penyewa. Admin punya kuasa penuh untuk CRUD data kios dan pembayaran, sedangkan penyewa hanya bisa melihat informasi dan melakukan pemesanan via WhatsApp.

- Keamanan Database: Semua data penting seperti informasi penyewa dan riwayat transaksi disimpan terpusat di server database MySQL menggunakan query SQL yang menjaga konsistensi dan keamanan data.

### 2.5.2 Pengaturan Keamanan Selama Implementasi

Selama proses coding dan implementasi berlangsung (dimulai 24 November 2025), ada beberapa langkah keamanan yang diterapkan:

- Validasi Input: Setiap form (seperti tambah kios atau login) akan dipasang validasi di sisi server (PHP) untuk mencegah input data yang asal-asalan atau percobaan serangan sederhana.

- Environment Cloud Hosting: Sistem akan di-deploy ke lingkungan cloud hosting yang sudah memiliki standar keamanan server dasar untuk menjaga website tetap aktif 24 jam dan aman dari gangguan luar.

- Integrasi WhatsApp yang Aman: Fitur pemesanan tidak menyimpan data pribadi di sisi client secara berlebihan, melainkan langsung mengarahkan (direct link) ke WhatsApp admin untuk komunikasi yang lebih privat.

- Proses Backup Data: Selama tahap pengembangan dan uji coba, tim akan melakukan pencatatan data secara teliti untuk memastikan tidak ada data yang hilang saat sinkronisasi antara frontend dan backend.

# 3 Dukungan Implementasi

Informasi yang diberikan di bagian ini berfokus pada kebutuhan sumber daya teknis

untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan stabil di lingkungan.

Mengingat sistem ini berbasis web online (cloud hosting), dukungan infrastruktur tidak

lagi berfokus pada server fisik di lokasi, melainkan pada stabilitas koneksi internet dan

ketersediaan perangkat mobile yang memadai.

## 3.1 Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Failitas dan Material

Subbagian ini mencantumkan semua perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, dan bahan pendukung yang diperlukan untuk implementasi.

### 3.1.1 Peragkat Keras

Mengingat arsitektur sistem adalah Web-Based Three-Tier yang terdistribusi melalui internet, perangkat keras terbagi menjadi sisi Server (disediakan oleh penyedia hosting), sisi Klien (perangkat operasional), dan sisi Pengembang (untuk deployment).

Perangkat keras yang digunakan dalam operasional sistem terbagi menjadi dua sisi:

- Sisi Server: Menggunakan infrastruktur Cloud Hosting dengan spesifikasi minimum RAM 1 GB dan kapasitas penyimpanan SSD 10 GB untuk menjamin stabilitas performa aplikasi.

- Sisi Client: Perangkat komputasi (Laptop/PC) atau Smartphone dengan spesifikasi standar yang mampu menjalankan web browser serta memiliki koneksi internet dengan bandwidth minimal 2 Mbps.

### 3.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan dan eksekusi sistem meliputi:

- Sistem Operasi: Windows 11 sebagai lingkungan pengembangan utama.

- Web Server & Database: Apache sebagai web server (melalui tools XAMPP/Laragon) dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data (DBMS).

- Bahasa Pemrograman: PHP sebagai bahasa skrip di sisi server (server-side scripting), serta kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript untuk pengembangan antarmuka pengguna.

- Aplikasi Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge versi terbaru sebagai media akses sistem.

### 3.1.3 Fasilitas

Fasilitas pendukung yang diperlukan selama masa implementasi proyek adalah:

- Jaringan Internet: Akses internet yang stabil guna keperluan debugging secara daring dan sinkronisasi data ke server hosting.

- Environment Cloud: Lingkungan hosting yang siap pakai untuk tahap pengujian akhir (User Acceptance Test) dan go-live produk.

### 3.1.4 Material

Dokumen-dokumen teknis yang menjadi referensi utama dalam tahap ini antara lain:

- Software Requirements Specification (SRS) V1.2: Sebagai acuan validasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

- Software Design Document (SDD): Sebagai pedoman dalam implementasi struktur data, arsitektur sistem, dan desain antarmuka.

- Dataset Kios: Data atribut kios yang digunakan untuk keperluan migrasi data awal ke dalam sistem.

## 3.2 Dokumentasi

Subbagian ini menjelaskan seluruh aktivitas implementasi, konfigurasi sistem, hingga serah terima kepada pengguna akhir didukung oleh dokumentasi yang terstruktur agar sistem dapat dioperasikan, dipelihara, dan dikembangkan di masa mendatang secara efektif.

| Dokumen | Deskripsi | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| Software Requirement Specification | Dokumen yang berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem KiosQu sebagai dasar pengembangan dan implementasi. | System Analyst, Tim Pengembang |
| Software Design Description | Dokumen perancangan sistem yang mencakup arsitektur aplikasi, desain basis data, diagram sistem, serta desain antarmuka. | Tim Pengembang |
| Dokumen Implementasi | Rencana implementasi sistem yang menjelaskan strategi deployment, jadwal pelaksanaan, sumber daya, dan risiko implementasi. | Project Manager, Pengembang |
| Dokumentasi Database | Dokumen yang menjelaskan struktur tabel, relasi antar tabel, atribut data, dan skema database MySQL yang digunakan pada sistem KiosQu. | Developer, Admin Teknis |
| User Manual Admin | Panduan penggunaan dashboard admin, pengelolaan data kios, pengelolaan data penyewa, pencatatan pembayaran, serta pengaturan akun admin. | Admin |

## 3.3 Personil

Subbagian ini menjelaskan personill yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan implementasi sistem pada lingkungan cloud hosting, baik yang berasal dari tim pengembang maupun dari pihak operasional kedai.

### 3.3.1 Staffing Requirements

Subbagian ini menjelaskan jumlah personel, lamanya waktu yang dibutuhkan, jenis keterampilan, tingkat keterampilan, keahlian, dan izin keamanan yang diperlukan untuk staf yang diperlukan selama periode implementasi. Jika anggota staf tertentu telah dipilih atau diusulkan untuk implementasi, identifikasi peran dan tanggung jawab mereka.

| Nama Personil | Jenis Ketrampilan | Tingkat Ketrampilan | Keahlian | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratih Anggreani P. (Project Manager) | Manajerial | Menengah | Manajemen Proyek & Koordinasi | Mengawasi seluruh proses implementasi sistem agar berjalan sesuai rencana |
| Salvius W. (System Analyst) | Analitis & Teknis | Menengah | Analisis sistem dan alur bisnis | Memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan operasional kios |
| Maulina Muslimah M. (Designer) | Designer | Menengah | Desain Antarmuka | Merancang tampilan sistem agar mudah digunakan oleh pengguna |
| Anderson Randy S. (Programmer) | Teknis | Menengah | Pengembangan aplikasi web dan database | Mengembangkan dan menerapkan sistem ke lingkungan cloud hosting |
| Ratna Wulandari (Pemilik/Admin) | Operasional | Dasar | Literasi Internet | Mengikuti pelatihan dan memasukkan data menu awal melalui website. |

### 3.3.2 Pelatihan Staff Implementasi

Subbagian ini membahas pelatihan, jika ada, yang diperlukan untuk mempersiapkan staf untuk menerapkan sistem; itu tidak membahas pelatihan pengguna, yang merupakan subjek dari Rencana Pelatihan Perangkat Lunak.

Jelaskan jenis dan jumlah pelatihan yang diperlukan untuk masing-masing bidang berikut, jika sesuai, untuk sistem:

• Instalasi perangkat keras/perangkat lunak sistem

• Dukungan sistem

• Pemeliharaan dan modifikasi sistem

Daftar kursus yang akan disediakan, urutan kursus, dan jadwal yang diusulkan. Jika sesuai, identifikasi kursus mana yang harus diikuti oleh jenis staf tertentu dengan deskripsi posisi pekerjaan.

Jika satu atau lebih vendor komersial akan memberikan pelatihan, identifikasi mereka, nama kursus, dan deskripsi konten kursus.

Jika staf Pusat akan memberikan pelatihan, berikan nama kursus dan garis besar isi setiap kursus. Identifikasi sumber daya, materi pendukung, dan instruktur yang diusulkan yang diperlukan untuk mengajar kursus

|  | Nama Personil | Nama Kursus | Deskripsi Konten Kursus | Kursus di dalam / diluar | Instruktur / Instanti Penyelenggara Kursus | Tanggal Kursus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalasi perangkat lunak | Anderson | Instalasi Sistem KiosQu | Proses instalasi aplikasi, konfigurasi hosting, database MySQL, dan pengaturan awal sistem | Dalam | Tim Pengembang | Januari 2026 |
| Instalasi perangkat lunak | Anderson | Konfigurasi Database | Pembuatan database, tabel, relasi data, dan pengujian koneksi database | Dalam | Tim Pengembang | Januari 2026 |
| Instalasi perangkat lunak | Anderson | Deployment Aplikasi | Proses upload sistem ke server, konfigurasi environment, dan uji akses sistem | Dalam | Tim Pengembang | Januari 2026 |
| Dukungan Sistem | Admin | Operasional Sistem KiosQu | Penggunaan dashboard admin, pengelolaan data kios dan penyewa, serta pencatatan pembayaran | Dalam | Tim Pengembang | Januari 2026 |
| Dukungan Sistem | Anderson | Penanganan Masalah Dasar | Cara menangani kesalahan umum, validasi data, dan pelaporan kendala sistem | Dalam | Tim Pengembang | Januari 2026 |
| Dukungan Sistem | Owner | Pemantauan Sistem | Pemantauan status kios, data penyewaan, dan laporan sistem | Dalam | Tim Pengembang | Januari 2026 |
| Pemeliharaan dan modifikasi sistem | Anderson (Opsional) | Pemeliharaan dan Update Sistem | Backup data, perbaikan bug, dan pembaruan sistem KiosQu | Dalam | Tim Pengembang | Januari 2026 |

## 3.4 Masalah Luar Biasa

Subbagian ini menjelaskan masalah, batasan, serta kendala teknis yang diketahui dapat terjadi pada sistem Website Penyewaan Kios KiosQu dalam lingkungan cloud hosting. Permasalahan ini perlu diperhatikan dan diminimalkan melalui penerapan prosedur operasional yang tepat selama proses implementasi dan penggunaan sistem.

Jika masalah spesifik lokasi, berikan informasi ini di Bagian 4, Persyaratan Implementasi menurut Lokasi.

- Ketergantungan pada Koneksi Internet

- Masalah: Sistem KiosQu merupakan aplikasi berbasis web yang hanya dapat diakses melalui koneksi internet. Seluruh aktivitas sistem, seperti login admin, pengelolaan data kios, pengelolaan data penyewa, serta pencatatan pembayaran, memerlukan koneksi internet yang aktif dan stabil.

- Dampak: Apabila koneksi internet mengalami gangguan atau terputus, sistem tidak dapat diakses sehingga proses pengelolaan penyewaan kios menjadi terhambat.

- Tindakan: Pihak pengelola disarankan menyediakan koneksi internet cadangan, seperti menggunakan jaringan seluler (tethering) sebagai alternatif apabila koneksi utama mengalami gangguan.

- Risiko Gangguan Layanan Cloud Hosting

- Masalah: Penggunaan layanan cloud hosting memiliki risiko terjadinya downtime, pemeliharaan server, atau gangguan layanan yang berada di luar kendali pengguna sistem.

- Dampak: Sistem KiosQu dapat tidak dapat diakses sementara waktu, sehingga admin tidak dapat melakukan pengelolaan data dan pemantauan penyewaan kios.

- Tindakan: Admin disarankan melakukan pemantauan sistem secara berkala serta memilih layanan hosting yang memiliki stabilitas dan keandalan yang baik.

- Risiko Kehilangan atau Kerusakan Data

- Masalah: Kesalahan konfigurasi sistem, gangguan server, atau kesalahan pengguna dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan data pada sistem.

- Dampak: Data kios, data penyewa, dan data transaksi penyewaan dapat hilang atau tidak akurat, yang berpotensi mengganggu operasional.

- Tindakan: Dilakukan pencadangan (backup) data secara berkala ke media penyimpanan terpisah untuk menjaga keamanan data.

- Keterbatasan Pemahaman Pengguna

- Masalah: Admin yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis web dapat mengalami kesulitan dalam pengoperasian sistem KiosQu.

- Dampak: Kesalahan input data atau keterlambatan pengelolaan informasi penyewaan kios.

- Tindakan: Diberikan pelatihan dan panduan penggunaan sistem kepada admin sebelum dan setelah implementasi sistem.

## Dampak Implementasi

Penerapan sistem Website Penyewaan Kios KiosQu diperkirakan akan membawa perubahan nyata dalam proses pengelolaan penyewaan kios. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual beralih menjadi pengelolaan data berbasis sistem daring yang terpusat pada cloud hosting, sehingga cara kerja menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Dampak terhadap Infrastruktur Jaringan

- Kebutuhan Akses Internet: Seluruh fitur dalam sistem KiosQu membutuhkan koneksi internet untuk mengelola data kios, penyewa, dan pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan jaringan internet yang cukup stabil agar sistem dapat digunakan tanpa hambatan.

- Keandalan Jaringan: Kualitas koneksi internet sangat memengaruhi kelancaran penggunaan sistem. Gangguan jaringan dapat menyebabkan proses pengelolaan data menjadi terhenti sementara.

- Dampak terhadap Pengguna Sistem

- Admin Kios: Cara kerja admin berubah dari pencatatan manual ke penggunaan aplikasi berbasis web. Admin perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan perangkat digital serta memastikan koneksi dan perangkat selalu siap digunakan.

- Penyewa Kios: Penyewa mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi terkait kios dan status penyewaan tanpa harus datang langsung ke lokasi.

- Pemilik atau Pengelola: Pemilik memperoleh keuntungan berupa kemudahan memantau kondisi penyewaan kios dan data terkait kapan saja melalui sistem.

- Dampak terhadap Kinerja dan Ketersediaan Sistem

- Waktu Akses Sistem: Kecepatan sistem dipengaruhi oleh kondisi jaringan internet dan kinerja server hosting. Sistem diharapkan mampu memberikan respon yang cepat agar tetap nyaman digunakan.

- Ketersediaan Sistem: Sistem perlu dapat diakses secara konsisten selama jam operasional, sesuai dengan kemampuan layanan cloud hosting yang digunakan.

- Perlindungan Data: Keamanan data dijaga melalui pengaturan hak akses pengguna dan pengamanan pada database untuk mencegah penyalahgunaan data.

- Dampak terhadap Penyimpanan dan Pertumbuhan Data

- Pengelolaan Ruang Penyimpanan: Kapasitas penyimpanan hosting digunakan untuk menyimpan berbagai data sistem. Pengelolaan penyimpanan perlu dilakukan secara teratur agar tidak melebihi kapasitas yang tersedia.

- Pertambahan Data: Seiring berjalannya waktu, jumlah data akan terus bertambah. Admin perlu melakukan pengelolaan data secara berkala untuk menjaga kinerja sistem.

- Dampak terhadap Dukungan Operasional

- Tahap Awal Penggunaan: Pada masa awal implementasi, tim pengembang berperan dalam membantu penanganan kendala teknis yang mungkin muncul.

- Setelah Sistem Stabil: Setelah sistem berjalan dengan baik, penanganan masalah ringan dapat dilakukan oleh admin, sementara permasalahan teknis yang lebih kompleks dapat dikonsultasikan kepada tim pengembang.

## Pemantauan Kinerja

Subbagian ini menjelaskan sarana dan cara yang digunakan untuk memantau kinerja, kestabilan akses, serta keandalan sistem Website Penyewaan Kios KiosQu yang dijalankan pada layanan cloud hosting. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memastikan sistem dapat diakses dengan baik dan mendukung proses pengelolaan penyewaan kios tanpa gangguan.

- Alat Pemantauan Sistem

Karena sistem KiosQu berjalan pada infrastruktur berbasis internet, beberapa alat pemantauan yang digunakan antara lain:

- Control Panel Hosting: Digunakan untuk memantau penggunaan sumber daya server seperti kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan batas akses harian. Apabila penggunaan mendekati batas maksimum, admin perlu melakukan pengelolaan data atau penyesuaian layanan hosting.

- Layanan Pemantauan Ketersediaan Website: Menggunakan layanan pemantauan eksternal untuk mengecek apakah website dapat diakses secara berkala. Notifikasi akan diterima apabila sistem tidak dapat diakses dalam jangka waktu tertentu.

- Fitur Pemeriksaan Browser: Digunakan saat terjadi keluhan akses lambat untuk melihat waktu muat halaman dan memastikan seluruh elemen halaman tampil dengan baik tanpa gangguan jaringan.

- Teknik Pemantauan Sistem

Selain menggunakan alat bantu, pemantauan juga dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

- Pengamatan Langsung Sistem: Pada masa awal penerapan sistem, dilakukan pemantauan langsung terhadap kecepatan respon sistem saat digunakan oleh admin di lokasi. Perhatian utama diberikan pada waktu respon sistem saat menyimpan atau memperbarui data penyewaan kios.

- Pemeriksaan Data Berkala: Admin melakukan pengecekan data secara rutin untuk memastikan informasi penyewaan yang tersimpan di sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kesalahan atau kehilangan data akibat gangguan koneksi.

- Indikator Keberhasilan Pemantauan

Pemantauan kerja dianggap berjalan dengan baik apabila sistem memenuhi beberapa kriteria berikut:

- Ketersediaan Sistem: Website dapat diakses secara konsisten selama jam operasional dengan tingkat ketersediaan yang tinggi.

- Kecepatan Akses: Proses pemuatan halaman dan penyimpanan data berjalan dalam waktu yang wajar sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna.

- Keakuratan Data: Data penyewaan dan laporan yang dihasilkan sistem sesuai dengan data yang diinput tanpa terjadi duplikasi maupun kehilangan informasi.

## Antarmuka Manajemen Konfigurasi

Subbagian ini menjelaskan cara pengelolaan Manajemen Konfigurasi (Configuration Management) yang diterapkan dalam pengembangan dan implementasi sistem Website Penyewaan Kios KiosQu. Pengelolaan konfigurasi dilakukan untuk memastikan setiap perubahan pada sistem, baik pada kode program, basis data, maupun dokumen pendukung, dapat tercatat dengan baik, terkontrol, dan diterapkan secara aman. Dengan adanya manajemen konfigurasi, konsistensi antara lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi dapat terjaga serta proses pembaruan sistem dapat dilakukan secara terencana.

- Pengelolaan Versi Sistem

Seluruh komponen sistem KiosQu dikelola menggunakan mekanisme pengelolaan versi agar setiap perubahan dapat ditelusuri. Penerapan versi sistem dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu:

- Versi Pengembangan (Development): Digunakan oleh tim pengembang selama proses implementasi. Versi ini bersifat dinamis dan masih dapat mengalami perubahan.

- Versi Pengujian (Testing/Staging): Digunakan untuk melakukan pengujian fungsional dan memastikan sistem telah sesuai dengan kebutuhan admin sebelum digunakan secara penuh.

- Versi Produksi (Production): Merupakan versi akhir yang digunakan secara resmi oleh pengguna. Setiap rilis produksi disertai dengan catatan perubahan dan dokumentasi konfigurasi sistem.

- Ruang Lingkup Item Konfigurasi

Item yang termasuk dalam pengelolaan konfigurasi sistem KiosQu meliputi:

- Kode aplikasi, termasuk backend dan antarmuka pengguna

- Struktur dan skema basis data beserta perubahan yang dilakukan.

- File pendukung seperti gambar dan elemen antarmuka

- Dokumen perencanaan dan dokumentasi sistem

- Pengaturan server hosting, termasuk domain dan pengamanan sistem

- File cadangan data dan arsip versi sistem

Setiap perubahan pada item tersebut harus melalui proses peninjauan sebelum diterapkan pada sistem produksi.

- Proses Distribusi dan Rilis Sistem

Distribusi pembaruan sistem dilakukan melalui alur kerja yang terstruktur, yaitu:

  - Pencatatan Perubahan dan Penandaan Versi: Setiap pembaruan sistem diberi nomor versi agar mudah dikenali.

  - Peninjauan dan Persetujuan: Perubahan ditinjau oleh pihak yang bertanggung jawab sebelum dipublikasikan.

  - Penerapan ke Lingkungan Pengujian: Sistem diuji untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik.

  - Penerapan ke Lingkungan Produksi: Pembaruan dilakukan setelah sistem dinyatakan siap dan biasanya dilaksanakan di luar jam sibuk operasional untuk menghindari gangguan layanan.

- Dokumentasi Perubahan Sistem

Setiap perubahan yang dilakukan pada sistem KiosQu didokumentasikan dalam bentuk:

- Catatan rilis yang menjelaskan pembaruan fitur dan perbaikan sistem

- Log perubahan konfigurasi yang mencatat waktu, pihak terkait, dan jenis perubahan

- Daftar pemeriksaan implementasi untuk memastikan seluruh tahapan rilis telah dilakukan

Dokumentasi ini digunakan sebagai arsip dan referensi apabila diperlukan penelusuran perubahan di kemudian hari.

- Acuan Manajemen Konfigurasi

Pelaksanaan manajemen konfigurasi pada sistem KiosQu mengacu pada rencana internal proyek yang mengatur standar versi sistem, proses peninjauan perubahan, prosedur pengembalian sistem apabila terjadi kegagalan, serta pengaturan keamanan akses. Acuan ini berfungsi untuk memastikan setiap perubahan sistem tetap terjaga keamanannya, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

# 4 Persyaratan Implementasi Berdasarkan Lokasi

Dokumentasi Konfigurasi Dokumen teknis seperti Software Requirements

Specification (SRS) dan User Manual diperbarui sejalan dengan rilis fitur baru di website untuk memastikan instruksi yang dipegang Admin Kasir selalu relevan dengan tampilan antarmuka saat ini.

## 4.1 Nama Lokasi atau Identifikasi untuk Lokasi X

Subbagian ini menjelaskan ketentuan teknis, fisik, serta kesiapan data yang perlu dipenuhi pada lokasi pengelolaan kios agar sistem Website Penyewaan Kios KiosQu dapat diakses dan digunakan dengan lancar melalui layanan cloud hosting.

  - Persyaratan Perangkat Keras (Hardware Requirements)

Lokasi pengelolaan kios perlu menyiapkan perangkat yang memadai untuk mengakses sistem berbasis web, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perangkat Utama: Minimal satu unit komputer, laptop, atau smartphone yang digunakan khusus untuk admin pengelola kios.

- Spesifikasi Minimum: Sistem operasi yang masih didukung, RAM minimal 4 GB untuk komputer/laptop atau RAM minimal 3 GB untuk smartphone.

- Kondisi Perangkat: Perangkat harus berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan yang dapat mengganggu proses input maupun tampilan sistem.

- Perangkat Pendukung:

- Mouse dan keyboard (untuk komputer/laptop) guna memudahkan pengelolaan data.

- Charger atau sumber daya cadangan agar perangkat tetap dapat digunakan selama jam operasional.

  - Persyaratan Perangkat Lunak (Software Requirements)

Perangkat yang digunakan harus dilengkapi dengan perangkat lunak pendukung, antara lain:

- Web Browser: Browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge dengan versi terbaru dan pengaturan JavaScript aktif.

- Aplikasi Pembaca Dokumen: Digunakan untuk membuka laporan atau dokumen yang dihasilkan oleh sistem dalam format PDF atau dokumen lainnya.

- Aplikasi Pengelola File: Untuk membantu proses unggah dan pengelolaan file pendukung, seperti dokumen atau gambar kios.

  - Persyaratan Basis Data (Database Requirements)
Meskipun basis data sistem KiosQu berada pada server cloud, lokasi tetap perlu memperhatikan hal berikut:

- Akses Pengelolaan Basis Data: Admin atau pengelola memiliki data akses ke panel pengelolaan basis data untuk keperluan pencadangan atau pemeliharaan.

- File Cadangan Awal: File basis data awal disimpan sebagai arsip untuk keperluan pemulihan sistem apabila terjadi kendala.

  - Persyaratan Data (Data Requirements)

Sebelum sistem digunakan, beberapa data perlu dipersiapkan dalam bentuk digital, antara lain:

- Data Kios: Informasi kios yang tersedia, status kios, dan ketentuan penyewaan.

- Data Penyewa: Informasi dasar penyewa yang akan dimasukkan ke dalam sistem.

- Akun Admin: Penentuan username dan password admin dengan tingkat keamanan yang memadai untuk mengelola sistem.

  - Persyaratan Fasilitas (Facility Requirements)

Fasilitas fisik dan jaringan di lokasi harus mendukung operasional sistem, meliputi:

- Koneksi Internet: Akses internet yang stabil dan aktif selama jam operasional, baik melalui jaringan Wi-Fi maupun seluler. Disarankan memiliki koneksi cadangan untuk mengantisipasi gangguan.

- Area Kerja Admin: Ruang kerja yang aman dan nyaman untuk menempatkan perangkat operasional.

- Sumber Listrik: Tersedianya aliran listrik yang cukup untuk mendukung penggunaan perangkat secara berkelanjutan.

### 4.1.2 Implementasi Lokasi Rinci

Subbagian ini menjelaskan secara rinci tahapan pelaksanaan implementasi teknis sistem Website Penyewaan Kios KiosQu pada lokasi pengelolaan kios. Pembahasan mencakup susunan tim pelaksana, jadwal implementasi di lokasi, prosedur teknis penerapan sistem ke cloud hosting, serta pengelolaan basis data selama proses implementasi berlangsung.

- Tim Implementasi (Implementation Team)

Berikut adalah susunan tim implementasi beserta peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses penerapan sistem KiosQu, baik secara langsung di lokasi maupun melalui akses jarak jauh:

| Nama Anggota | Peran | Tugas Spesifik dalam Implementasi |
| --- | --- | --- |
| Anderson Randy S. | Programmer | Menyiapkan akun hosting, mengunggah file sistem ke server, melakukan konfigurasi database, dan memastikan koneksi sistem berjalan dengan baik. |
| Salvius Willyandra | System Analyst | Melakukan pengujian sistem pada berbagai perangkat dan browser untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan tampilan responsif. |
| Maulina Muslimah M. | Trainer | Memberikan pelatihan kepada admin terkait penggunaan sistem, pengelolaan data kios, dan pemantauan penyewaan. |
| Ratih Anggraeni P. | Project Manager | Mengawasi keseluruhan proses implementasi, memastikan kesiapan sistem, serta mengoordinasikan proses Go-Live. |

- Jadwal Pelaksanaan di Lokasi (Site Schedule)

Pelaksanaan implementasi sistem KiosQu di lokasi dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disesuaikan dengan rencana induk proyek. Rangkaian kegiatan utama meliputi:

- Persiapan Hosting dan Domain: Penyiapan akun hosting dan alamat website sistem.

- Unggah Sistem dan Basis Data: Proses pemasangan aplikasi dan basis data ke server cloud.

- Pengujian Akses Sistem: Uji coba akses sistem menggunakan berbagai perangkat dan jaringan.

- Go-Live: Sistem mulai digunakan secara resmi oleh admin.

- Pelatihan Admin: Kegiatan pendampingan dan pelatihan penggunaan sistem.

Jadwal ini dapat disesuaikan apabila terjadi kendala teknis di lapangan.

- Prosedur Implementasi (Detailed Procedures)

Implementasi sistem dilakukan dengan metode langsung aktif (direct cutover), yaitu sistem lama dihentikan dan digantikan dengan sistem baru secara langsung. Tahapan implementasi meliputi:

- Tahap Persiapan Hosting: Melakukan pendaftaran layanan cloud hosting dan memastikan seluruh kredensial akses tersimpan dengan aman.

- Tahap Unggah Sistem: Mengunggah seluruh file aplikasi dan aset pendukung ke server hosting menggunakan aplikasi pengelola file atau FTP.

- Tahap Konfigurasi Basis Data: Membuat basis data baru dan mengimpor struktur serta data awal ke dalam sistem.

- Tahap Penyesuaian Koneksi: Mengatur file konfigurasi agar aplikasi terhubung dengan basis data yang telah disiapkan.

- Tahap Peralihan Sistem: Admin mulai menggunakan sistem KiosQu untuk seluruh proses pengelolaan penyewaan kios.

- Lingkungan Basis Data (Database Environment)

Sistem KiosQu menggunakan basis data MySQL yang berjalan pada lingkungan cloud hosting. Lingkungan yang digunakan adalah lingkungan produksi, dimana seluruh data operasional disimpan dan dikelola. Penamaan basis data dan tabel mengikuti standar yang ditetapkan oleh layanan hosting untuk menjaga konsistensi dan kemudahan pemeliharaan.

- Pembaruan dan Pemeliharaan Data (Data Updates)

- Mekanisme Pembaruan: Data penyewaan kios dan informasi terkait diperbarui secara langsung ke server setiap kali admin melakukan penyimpanan data.

- Pengendalian dan Pemulihan Data: Sistem dilengkapi dengan validasi data untuk mengurangi kesalahan input. Apabila terjadi gangguan atau kehilangan data, pemulihan dilakukan menggunakan file cadangan basis data yang telah disimpan sebelumnya.

### 4.1.3 Risiko dan Kontinjensi

Subbagian ini menjelaskan berbagai risiko yang berpotensi muncul selama implementasi dan penggunaan sistem Website Penyewaan Kios KiosQu, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan layanan cloud hosting dan perangkat klien berbasis web. Selain itu, disertakan pula langkah mitigasi dan rencana kontinjensi untuk meminimalkan dampak apabila risiko tersebut benar-benar terjadi.

| Identifikasi Risiko | Pemicu (Trigger) | Mitigasi dan Tindakan Kontinjensi |
| --- | --- | --- |
| Server hosting tidak dapat diakses atau mengalami suspend | Penggunaan sumber daya server melebihi batas layanan hosting atau gangguan pada pusat data | Mitigasi: Melakukan pencadangan data secara rutin. Kontinjensi: Menghentikan sementara penggunaan sistem dan menggunakan pencatatan manual. Jika kejadian sering berulang, dilakukan migrasi ke layanan hosting berbayar |
| Gangguan pada perangkat pengelola (laptop/PC admin) | Kerusakan perangkat atau kegagalan sistem saat proses pengelolaan data | Mitigasi: Menyimpan file sistem dan data cadangan di penyimpanan cloud. Kontinjensi: Menggunakan perangkat cadangan atau perangkat milik admin lain untuk melanjutkan operasional |
| Koneksi internet lokasi terputus | Gangguan penyedia layanan internet atau kuota data habis | Mitigasi: Menyediakan koneksi internet alternatif. Kontinjensi: Menggunakan jaringan seluler atau tethering sebagai koneksi sementara |
| Perangkat admin (smartphone/komputer) rusak | Kerusakan fisik atau daya perangkat habis | Mitigasi: Menggunakan pelindung perangkat dan memastikan ketersediaan daya. Kontinjensi: Login sistem menggunakan perangkat lain yang tersedia |
| Kehilangan akses akun sistem atau hosting | Admin lupa atau kehilangan data login | Mitigasi: Menyimpan data akses di tempat yang aman. Kontinjensi: Melakukan proses pemulihan akun atau reset password melalui tim teknis |
| Gangguan keamanan sistem | Aktivitas mencurigakan atau perubahan data tanpa izin | Mitigasi: Menggunakan password yang kuat dan melakukan pembaruan berkala. Kontinjensi: Mengganti seluruh kredensial akses dan memulihkan data dari cadangan terakhir |

Dengan adanya identifikasi risiko dan rencana kontinjensi ini, diharapkan implementasi dan penggunaan sistem KiosQu dapat tetap berjalan dengan baik meskipun menghadapi kondisi yang tidak direncanakan.

### 4.1.4 Validasi dan Verifikasi Implementasi

Subbagian ini menjelaskan tahapan pemeriksaan akhir yang dilakukan untuk memastikan sistem Website Penyewaan Kios KiosQu yang telah dipasang pada layanan cloud hosting berjalan sesuai dengan fungsi yang direncanakan sebelum digunakan secara penuh. Proses ini juga mencakup langkah penanganan apabila ditemukan perbedaan hasil atau gangguan antara sistem di lingkungan pengembangan dan sistem yang berjalan secara online.

- Prosedur Verifikasi Teknis

Setelah proses pemasangan sistem pada server hosting selesai, tim pengembang melakukan pemeriksaan teknis awal yang meliputi:

- Pemeriksaan Koneksi Server: Memastikan sistem dapat terhubung dengan basis data cloud tanpa kendala koneksi atau pesan kesalahan.

- Pemeriksaan Tampilan dan File Pendukung: Memastikan seluruh elemen visual dan file pendukung sistem dapat dimuat dengan baik pada browser perangkat yang digunakan.

- Pemeriksaan Keamanan Akses: Memastikan sistem dapat diakses melalui protokol aman (HTTPS) sebagai perlindungan data yang dikirimkan.

- Prosedur Validasi Fungsional

Validasi fungsional dilakukan bersama admin pengelola kios menggunakan perangkat operasional yang akan digunakan sehari-hari, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengujian Alur Penggunaan Sistem: Melakukan simulasi proses utama sistem mulai dari login admin, pengelolaan data kios atau penyewa, hingga penyimpanan data.

- Pemeriksaan Tampilan Responsif: Memastikan antarmuka sistem dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat tanpa mengganggu kenyamanan penggunaan.

- Pemeriksaan Keakuratan Data: Memastikan data yang diinput muncul dengan benar pada laporan dan menu pengelolaan sistem.

- Penanganan Perbedaan dan Perbaikan Sistem

Apabila ditemukan perbedaan perilaku sistem atau kesalahan fungsi pada versi online, langkah penanganan dilakukan sebagai berikut:

  - Mencatat jenis kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan.

  - Menguji ulang permasalahan tersebut pada lingkungan pengembangan.

  - Melakukan perbaikan kode atau konfigurasi pada lingkungan pengembangan.

  - Mengunggah ulang hasil perbaikan ke server hosting.

  - Melakukan pengujian ulang untuk memastikan sistem kembali berjalan normal.

- Rujukan Tindakan Kontinjensi

Apabila terjadi gangguan serius pada saat sistem mulai digunakan, seperti kegagalan akses server atau kesalahan sistem yang berdampak besar, penggunaan sistem dapat dihentikan sementara. Dalam kondisi tersebut, operasional dikembalikan ke prosedur manual sesuai rencana kontinjensi yang telah ditetapkan hingga sistem dinyatakan stabil dan siap digunakan kembali.

## 4.2 Kriterian Penerimaan

Subbagian ini menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi agar sistem Website Penyewaan Kios KiosQu dinyatakan berhasil diimplementasikan dan layak digunakan sebagai sistem operasional utama (Go-Live).

  - Kriteria Fungsional

- Akses Sistem: Website dapat diakses melalui alamat domain publik dari berbagai jenis jaringan internet, baik Wi-Fi maupun seluler, tanpa kendala akses.

- Fungsi Utama Berjalan: Seluruh fitur utama sistem, seperti pengelolaan data kios, pengelolaan data penyewa, pencatatan periode sewa, dan pemantauan pembayaran, berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan tidak mengalami kesalahan kritis.

- Kesesuaian Perangkat: Antarmuka sistem dapat digunakan dengan baik pada perangkat komputer maupun smartphone standar, termasuk kemudahan klik tombol dan keterbacaan teks.

  - Kriteria Kinerja Sistem

- Kecepatan Akses: Halaman sistem dapat dimuat dalam waktu yang wajar pada koneksi internet standar sehingga tidak menghambat aktivitas pengguna.

- Respons Penyimpanan Data: Proses penyimpanan dan pembaruan data ke basis data cloud berjalan cepat dan stabil tanpa penundaan yang signifikan.

  - Kriteria Operasional dan Administratif

- Kesiapan Data Sistem: Basis data sistem telah terisi dengan data kios dan data pendukung yang lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- Kemampuan Pengguna: Admin mampu menjalankan fungsi utama sistem secara mandiri, termasuk mengelola data dan menampilkan laporan, tanpa pendampingan langsung dari tim pengembang.

- Kelengkapan Dokumentasi: Dokumen panduan penggunaan sistem dan informasi akses sistem telah diserahkan kepada pihak pengelola.

- Persetujuan Pengguna: Pihak pengelola kios telah memberikan persetujuan resmi bahwa sistem siap digunakan melalui dokumen serah terima atau uji penerimaan pengguna.

LAMPIRAN A: Persetujuan Rencana Implementasi Proyek

Yang bertanda tangan di bawah ini mengakui bahwa mereka telah meninjau Rencana Pelaksanaan Website KiosQu dan setuju dengan informasi yang disajikan dalam dokumen ini. Perubahan Rencana Pelaksanaan Proyek ini akan dikoordinasikan dengan, dan disetujui oleh, yang bertanda tangan di bawah ini, atau perwakilan yang ditunjuk.

Tanda Tangan: 							Tanggal: 12/05/2025

Nama: Ratih Anggreani Puspawerdi

Gelar: Ketua Kelompok 5 (Mahasiswi Sistem Informasi)

Role: Project Manager

LAMPIRAN B: REFERENSI

Masukkan nama, nomor versi, deskripsi, dan lokasi fisik dari semua dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini. Tambahkan baris ke tabel seperlunya.

Tabel berikut merangkum dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini.

| Nama Dokumen | Deskripsi | Lokasi |
| --- | --- | --- |
| Project Charter | Dokumen piagam proyek yang menjelaskan tujuan proyek, ruang lingkup pekerjaan, estimasi anggaran sebesar Rp 40.350.000, serta jadwal utama (milestone) pelaksanaan proyek. | GitHub Kelompok 5 / Project Charter.docx |
| Software Requirements Specification (SRS) | Dokumen spesifikasi kebutuhan sistem yang memuat kebutuhan fungsional seperti pengelolaan data (CRUD) dan transaksi, serta kebutuhan non-fungsional sistem. | GitHub Kelompok 5 / Software Requirements Specification.pdf |
| WBS, Gantt Chart, dan PERT | Dokumen perencanaan jadwal proyek yang berisi struktur rincian kerja, alur ketergantungan aktivitas, serta estimasi waktu pelaksanaan setiap tahap pengembangan. | GitHub Kelompok 5 / WBS, Gantt Chart, dan PERT.pdf |
| Required Document KiosQu | Dokumen analisis kebutuhan bisnis yang memuat profil usaha KiosQu, latar belakang permasalahan, serta kesepakatan awal terkait fitur sistem. | GitHub Kelompok 5 / Required Document KiosQu.pdf |

LAMPIRAN C: ISTILAH KUNCI

Tabel berikut memberikan definisi dan penjelasan untuk istilah dan akronim yang relevan dengan konten yang disajikan dalam dokumen ini.

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Cloud Hosting | Layanan penyimpanan dan pengelolaan aplikasi pada server berbasis internet sehingga sistem KiosQu dapat diakses secara online dari berbagai lokasi. |
| InfinityFree | Penyedia layanan web hosting gratis yang digunakan dalam proyek KiosQu untuk menyimpan file aplikasi dan basis data sistem. |
| Domain / Subdomain | Alamat unik website yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem KiosQu melalui browser, misalnya kiosqu.infinityfreeapp.com. |
| FTP (File Transfer Protocol) | Protokol standar yang digunakan untuk mengunggah file aplikasi KiosQu dari komputer pengembang ke server hosting. |
| FileZilla | Aplikasi desktop yang digunakan oleh tim pengembang untuk melakukan proses transfer file aplikasi KiosQu ke server melalui FTP. |
| VistaPanel (vPanel) | Panel kontrol berbasis web milik InfinityFree yang digunakan untuk mengelola layanan hosting KiosQu, seperti database, file server, dan status layanan. |
| MySQL / MariaDB | Sistem manajemen basis data yang digunakan oleh KiosQu untuk menyimpan data kios, data penyewa, periode sewa, dan pembayaran secara terstruktur. |
| phpMyAdmin | Antarmuka berbasis web pada layanan hosting yang digunakan untuk mengelola database KiosQu, termasuk impor data, ekspor cadangan, dan pemeriksaan tabel. |
| Direct Cutover | Metode penerapan sistem KiosQu di mana pengelolaan penyewaan kios langsung beralih dari cara manual ke sistem digital pada waktu Go-Live. |
| Latency (Latensi) | Waktu jeda pengiriman data antara perangkat admin KiosQu dan server hosting, yang dipengaruhi oleh kualitas koneksi internet. |
| CRUD | Singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete, yaitu fungsi dasar dalam sistem KiosQu untuk mengelola data kios dan data penyewa. |
| Session (PHP Session) | Mekanisme penyimpanan data sementara di server selama admin masih aktif menggunakan sistem KiosQu melalui browser. |
| Go-Live | Tahap ketika sistem KiosQu resmi digunakan untuk mendukung operasional penyewaan kios secara penuh. |

LAMPIRAN D: Inventaris Perangkat Keras Sistem

| Nama/ ID | Tipe | Model/ Versi | Lokasi Fisik | Pemilik Peralatan (Orang atau Dept) | Kontrak Pemeliharaan? Y/T | Kontak Pemeliharaan | Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan | Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan | Lisensi yang Diperlukan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Workstation Pengembangan | Laptop | Realme(11th gen intel® core™ i5-1135g7 @ 2.40ghz 2.42 ghz | Meja Kamar | Tim pengembang | T | Pusat Layanan Resmi Vendor | Garansi standar pabrikan | 1 tahun sejak pembelian | Win 10 |
| Perangkat Admin Utama | Mobile Device | Perangkat Mobile (Tablet Android / iPad) Minimal RAM 3 GB, Layar ±8 inci | Meja Admin / Area Pengelolaan Kios | Pemilik Kios | T | Pusat Layanan Resmi Vendor | Garansi standar pabrikan | ±1 tahun sejak pembelian | Sistem Operasi Android / iOS |
| Perangkat Jaringan Internet | Networking | Router Wi-Fi / Modem 4G LTE | Area Operasional Kios | Pemilik Kios | Y (Langganan ISP) | Layanan Pelanggan ISP | Dukungan konektivitas jaringan | Sesuai masa berlangganan | Tidak diperlukan |

LAMPIRAN E:  Inventaris Perangkat Lunak Sistem

| Nama/ ID | Tipe | Model/ Versi | Lokasi Fisik | Pemilik Peralatan (Orang atau Dept) | Kontrak Pemeliharaan? Y/T | Kontak Pemeliharaan | Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan | Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan | Lisensi yang Diperlukan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Chrome Mobile | Web Browser | Versi terbaru (Mobile) | HP / Tablet Kasir | Ratna Wulandari (KiosQu) | T | Google Help Center | Pembaruan otomatis melalui Play Store / App Store | Tidak berlaku | Freeware (Gratis) |
| InfinityFree Hosting | Lingkungan Server | Apache & PHP 7.4 / 8.1 | Server Cloud (Online) | Ratna Wulandari (Pemegang Akun) | T | Forum Komunitas InfinityFree | Ketersediaan server dan keamanan dikelola penyedia | Tidak berlaku (Gratis) | Terms of Service (ToS) |
| MySQL Database | DBMS | MariaDB 10.x | Server Cloud (Online) | Ratna Wulandari (Pemegang Akun) | T | Forum Komunitas InfinityFree | Backup dan pengelolaan data mandiri | Tidak berlaku | Open Source (GPL) |
| FileZilla | FTP Client | Versi stabil terbaru | Laptop Pengembang / Admin | Tim Pengembang / Admin | T | Komunitas FileZilla | Tidak ada dukungan khusus | Tidak berlaku | Open Source (GPL) |
| Android OS / iOS | Sistem Operasi Mobile | Android 10+ / iOS 14+ | HP / Tablet Kasir | Ratna Wulandari (KiosQu) | T | Vendor Perangkat (Samsung / Apple, dll) | Pembaruan dan patch keamanan OS | Mengikuti usia perangkat | Bundling Perangkat |